Umsetzung des Beteiligungsmodells Tempelhofer Feld

22. Treffen der Feldkoordination

Datum: 	03.12.2018

Uhrzeit: 	17:00 – 19:30 Uhr

Ort: 		Zollgarage im ehemaligen Flughafen Tempelhof

Tagesordnung

| Thema | Wer |
| --- | --- |
| Aktuelle Themen Anträge 1 & 2 – Bauvoranfrage & Hangwiese Bericht zur Bewirtschaftung fällt aus (Herr Krebs befindet sich im Urlaub) | Frau Renker |
| Oderstraße – Vorstellung des Planungsprozesses | Herr Rostalski |
| Berichte und Rücksprachen: TW Überarbeitung Projektaufruf Statusabfrage von 6 neuen Projekten Coaching Strukturdebatte Verein Gebäude 104 AG Evaluation Fledermäuse Status Rosinenbomber 5 Jahre Volksentscheid | Herr Brauns Frau Schönhart Gew. FeKos |
| Nachtragshaushalt, Haushalt ab 2020 | Frau Renker |
| Weitere Themen Vorort-Begehung T-Damm Nachfrage Alte Gärtnerei GO Anlage 6 | Geschäftsstelle Frau Schönhart |
| Sonstiges 23. FeKo: TO-Punkte Anstehende Termine Terminabstimmung der FeKo Sitzungen 2019 | Geschäftsstelle |

Protokoll

1. Aktuelle Themen

- Antrag 1 – Bauvoranfrage (Siehe Anhang):

  - Hintergrund: Es sollte herausgefunden werden, ob überhaupt ein Steg an der Hangwiese Herrfurthstraße gebaut werden könnte.

  - Bei einer Bauvoranfrage wird nach einer gesetzlichen Einschätzung der Baubehörde gefragt. Das bedeutet nicht, dass die Anfrage genehmigt wird. Bauvoranfragen sind nichts Ungewöhnliches bei der SenUVK oder der SenSW.

  - Meinungsbild: 4 FeKos stimmen für die Bauvoranfrage. 7 FeKos stimmen gegen die weitere Bearbeitung der Bauvoranfrage.

- Antrag 2 – Hangwiese (Siehe Anhang):

  - Weitere Maßnahmen bezüglich der Hangwiese müssen als Empfehlung aus einem Feldforum entschieden werden. Die Planer*innen von sinai werden mit den Empfehlungen aus dem 6. Feldforum im Juni 2018 weiterarbeiten. Der Antrag wird zurückgezogen.

- Der Bericht zur Bewirtschaftung fällt heute aus, da sich Herr Krebs im Urlaub befindet.

2. Oderstraße – Vorstellung des Planungsprozesses

Ein Bericht von Herrn Rostalski mit der Graphik zum Planungsablauf wird nachgereicht.

Schritte eines Planungsprozesses:

- Konzept / Idee: Bürgerbeteiligung findet statt

- Vorplanung (VPU) wird von der Verwaltung zur Kenntnis genommen

- Entwurfsplanung und Bauplanungsunterlage (wichtigste Unterlage vom gesamten Planungsprozess) mit einer Kostenfeststellung

- Genehmigungsplanung

- Ausführungsplanung

- Dokumentation

Vorschlag von Frau Renker: Ein 1-2 stündiger Workshop im Januar, um zu klären, wie in Berlin gebaut wird.

Momentaner Planungsstand folgender Punkte im Bereich Oderstraße:

- Obstbäume:

- Spiel & Sport:

- Böschung Herrfurthstrasse: Bepflanzung bleibt wie es ist mit evtl. Verdichtung. Keine zusätzlichen Eingänge.

- Feldgehölze:

- Toiletten – Gebäudeprüfung – Standorte: Bestandsgebäude bleiben für kreative Ideen. Toiletten erhalten eine alternative Lösung wie z.B. Container. Die Feldkoordination bittet die Toilettenfrage schneller zu lösen.

- Treppensanierung: Die Sanierung der Treppe 105 wird dieses Jahr noch gestartet. Die der Treppe 113 erfolgt nächstes Jahr.

- Wege-Sanierung Haus 104: Asphaltsanierung.

- Bänke – mobile und am Hang und quer zum Eingang: Es steht bisher nicht fest, ob die Fliegerwerkstatt den Prototyp entwickelt. Ab April 2019 wird gebaut. Der Entwurfstand der Nischenbänke werden im April 2019 aufgenommen.

- Plan Oderstrasse Eingänge:

- Nebelduschen: Werden mit Spiel- und Sportflächen realisiert.

- Trinkbrunnen: Mit den Eingängen gelöst.

- Gebäude 100, 104, 105 – Wasseranschlüsse:

Die Geschäftsstelle schickt alle kommenden Termine des Teilbereiches Oderstraße nach Erhalt des Planungsprozesses an die FeKos weiter.

3. Berichte und Rücksprachen

- Themenwerkstatt Überarbeitung Projektaufruf: Eine kleine Arbeitsgruppe hat an dem Projektaufruf des bürgerschaftlichen Engagements gearbeitet. Der Einführungstext sowie die Eingabemaske wurden überarbeitet

- Statusabfrage von 6 neuen Projekten: Ein Bericht von Herrn Brauns befindet sich im Anhang.

- Coaching Strukturdebatte: Als Fallbeispiel wird die Oderstraße besprochen, daher bittet Frau Höhne um maximal 3 Dokumente, um einen tieferen Einblick über die Oderstraße zu erhalten.

Frau Höhne ist es wichtig, dass es bei allen Treffen eine feste Runde gibt. Die Termine zur Strukturdebatte bleiben unter den FeKos. Die FeKos und Frau Höhne haben eine Art Arbeitsvertrag beim ersten Coaching unterschrieben.

Folgende Dokumente werden an Frau Höhne geschickt: 1. Brief an Sen, 2. Protokoll Termin StS UK, PR 6. FeFo

- Verein Gebäude 104: Am 07.12.19 wird das Konzept des Vereins eingereicht und auf dieser Basis über eine evtl. Verlängerung von 5 Jahren des Vertrages entschieden. Der momentane Vertrag läuft bis zum 31.03.19.

- AG Evaluation: Ein Bericht von Frau Heitmüller befindet sich im Anhang.

- Fledermäuse: Mangold-Zatti: Es wurden keine Fledermäuse bei der Müllverbrennungsanlage festgestellt.

- Status Rosinenbomber: Es bestehen nur mündliche Aussagen darüber, dass Rosinenbomber für eine Feier auf dem Feld landen und am selben Tag wieder abfliegen. Dies kann nur mit einer Ausnahmegenehmigung erfolgen, ein Antrag ist noch nicht erfolgt.

- 5 Jahre Volksentscheid: Die FeKos möchten eine Feier am 25.05.19 veranstalten. Es besteht der Wunsch eine gemeinsame Feier mit allen FeKos durchzuführen. Die Feldkoordination wird bei der 23. FeKo einen Vorschlag erarbeiten, wie die Feier durchgeführt werden kann.

4. Nachtragshaushalt, Haushalt ab 2020:

- Für den Haushalt 2020/21 sind die Mittel für die Bürgerbeteiligung angemeldet. Im Februar 2019 wird die angemeldete Summe (wie gehabt) von der Finanzverwaltung durchgecheckt. Der Haushalt 2018/19 kann online eingesehen werden.

5. Weitere Themen

- Vorort-Begehung T-Damm: Am 3.12.2018 wurde der Tempelhofer Damm um 14 Uhr mit 8 bis 10 Personen begangen, um akute Maßnahmen als auch Ideen für die Entwicklung zu sammeln. Die Geschäftsstelle schickt die Liste an die FeKos weite.

- Nachfrage Alte Gärtnerei: Das Raumbedarfsprogramm wird durchgeführt. An dem Leistungsbild möchten sich Frau Bongartz, Frau Dierenfeld, Herr Alvermann und Herr Meichssner beteiligen.

- Anlage 6 der Geschäftsordnung: In der Anlage 6 wird hinter „Sachverständige“ immer „Bürger*in“ hinzugefügt. Das Ziel ist die GO bei der Januar FeKo zu unterschreiben. Die Geschäftsstelle schickt die GO mit der neuen Anlage 6 erneut an alle FeKos raus.

6. Sonstiges

- 23. FeKo: TO-Punkte:

  - AG Evaluation

  - Datenschutzerklärung auf Basis der DSGVO unterschrieben

  - Feier „5 Jahre Volksentscheid“

  - 2019 Planung – welche Themen stehen an?

- Anstehende Termine:

  - 06.12.18 von 17 bis 20 Uhr bei der SenUVK - Rücksprache StS mit FeKos (Kein öffentlicher Termin)

  - 14.01.19 von 17 bis 20 Uhr in der Zollgarage - Struktur-Coaching (Eingeladener Kreis)

  - 24.01.19 von 17 bis 19:30 Uhr in der Zollgarage – TW Alte Gärtnerei (Öffentlich)

- Feldkoordinationssitzungen 2019 finden von 17 bis 19:30 Uhr in der Zollgarage an folgenden Daten statt:

09.02. – 23. FeKo

11.02. – 24. FeKo

04.03. – 25. FeKo

01.04. – 26. FeKo

06.05. – 27. FeKo

03.06. – 28. FeKo

12.08. – 29. FeKo

02.09. – 30. FeKo

30.09. – 31. FeKo

04.11. – 32. FeKo

02.12. – 33. FeKo

Anhang

Zu 1. Aktuelle Themen:

- Antrag 1 - Bauvoranfrage:

- Antrag 2 – Hangwiese:

Zu 3. Berichte und Rücksprachen:

- Statusabfrage von 6 neuen Projekten, Herr Brauns: „Sechs Projekte wurden am 12.04.2018 auf dem 1. Feldforum des Jahres 2018 als neue Projekte bürgerschaftlichen Engagements für das Tempelhofer Feld zur Umsetzung empfohlen. Einen Überblick über den Sachstand zu aktuell auf dem THF aktiven Projekten (Pionierverfahren 2010/2011) sowie dem Stand der Projektrealisierung neuer Projekte bürgerschaftlichen Engagements (THF-Projektaufruf 2018) gibt Anlage XYZ. Ein Projekt befindet sich in der Umsetzung und vier Projekte befinden sich in der Konkretisierung Ihres Finanzierungs- und Umsetzungskonzeptes. Ein Projekt wird nicht umgesetzt, da eine ThFG-konforme Anpassung des Projektkonzept nicht möglich ist.“

Bitte nehmen Sie die PDF zur aktuellen Projektliste im Anhang der E-Mail zur Kenntnis.

- AG Evaluation, Frau Heitmüller: „Detailliertes Konzept und Fragebogen werden auf der 23. Feldkoordination vorgestellt. Bislang ist Folgendes geplant:

  - April 2019 Befragung der Initiatoren der Projekte „bürgerschaftlichen Engagements"

  - 12.Mai 2019 Befragung der Feldnutzer

  - Die Befragungen werden von Schülern der 11. bzw. 12. Jahrgangsstufe durchgeführt, die mit Workshops auf dem Feld und entsprechender Projektarbeit der Schule darauf inhaltlich vorbereitet werden.

  - Für die anschließende Auswertung und Verschriftlichung werden wir mit einer Hochschule zusammenarbeiteten, die uns aber auch schon in der Planungsphase beratend zur Seite stehen wird.“

# Comments

Bitte an Grün Berlin: Bitte ergänzen Sie alle Punkte vollständig.